Názov projektu:  	Pricima

Kód projektu: 	09I05-03-V04-00047

Miesto realizácie projektu: 	Trnava, Trnavský kraj

Termín realizácie projektu:   	04/2025 – 03/2026

Kód výzvy: 	09I05-03-V04

Názov programu: 	Plán obnovy a odolnosti SR

Komponent:	9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Investícia: 	5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Schéma pomoci: 	Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR v platnom znení

Celkové oprávnené výdavky: 	892 645,54 €

Prostriedky mechanizmu:	535 587,33 €

Cieľ projektu: 	Cieľom projektu je vyvinúť a implementovať inteligentné SaaS riešenie Pricima, ktoré výrazne zefektívni a automatizuje proces tvorby cenových ponúk pomocou umelej inteligencie.

Popis projektu:	Projekt Pricima sa zameriava na vývoj inteligentného SaaS riešenia, ktoré zautomatizuje a optimalizuje proces tvorby cenových ponúk pomocou pokročilých nástrojov umelej inteligencie. Hlavným cieľom je zlepšiť presnosť, rýchlosť a úspešnosť cenotvorby v podnikoch naprieč rôznymi odvetviami.

Aktivity projektu: 	1. Analýza požiadaviek, termín realizácie aktivity: 04/2025 – 04/2025

2. Návrh architektúry softvéru, termín realizácie aktivity: 05/2025 – 06/2025

3. Vývoj AI algoritmov, termín realizácie aktivity: 07/2025 – 11/2025

4. Vývoj SaaS platformy, termín realizácie aktivity: 08/2025 – 01/2026

5. Testovanie a ladenie, termín realizácie aktivity: 02/2026 – 03/2026

6. Spustenie a propagácia, termín realizácie aktivity: 03/2026 – 03/2026

Ukazovatele projektu: 	Názov ukazovateľa: malé podniky vrátane mikropodnikov

Merná jednotka: podniky

Cieľová hodnota podporované podniky:

- z toho malé podniky vrátane mikropodnikov: 1

- z toho stredné podniky: 0

- z toho veľké podniky: 0